CAHIER DES CHARGES PROJET

| Nom du projet : | MedPlan – Plateforme de rendez-vous médicaux |
| --- | --- |
| Version du document : | 1.0 |
| Date de création : | 06/02/2026 |
| Dernière mise à jour : | 06/02/2026 |
| Responsable projet : | Siwar Saidi |
| Validé par : | Mme Hidri Wafa |

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Dans la majorité des établissements, la prise de rendez-vous médicaux se fait par téléphone.
Cela provoque des erreurs, des attentes longues et une mauvaise organisation du planning des médecins.
Une solution numérique permettrait d’automatiser la réservation et d’améliorer la communication entre patients et médecins.

1.2 Objectifs du projet

Objectif principal :

Développer une application web permettant aux patients de réserver des rendez-vous en ligne et aux médecins de gérer efficacement leur planning.

Objectifs secondaires :

- Réduire le temps de réservation.

- Permettre aux médecins de gérer facilement leurs disponibilités.

- Donner une visibilité claire sur les créneaux libres.

1.3 Périmètre du projet

Inclus dans le projet :

- Authentification des utilisateurs.

- Réservation et annulation de rendez-vous.

- Gestion du planning médecin.

- Gestion des comptes.

Exclu du projet :

- Paiement en ligne.

- Application mobile.

- Dossier médical du patient.

2. PARTIES PRENANTES

2.1 Équipe projet

| Rôle | Nom | Contact | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet / Scrum Master | Siwar Saidi. | [Email/Tél] | Coordination, planification des sprints, suivi d’avancement |
| Sponsor +Développeur | Ranim Dridi | Rnmdridi9@gmail.com | Développement frontend(Interfaces utilisateur) |
| Développeur | Saifeddine Souidi | [Email/Tél] | Développement backend(Logique métier, API) |
| Développeur BD & Tests | Ranim Guissem | [Email/Tél] | Modélisation base, validation. |

2.2 Utilisateurs finaux

Utilisateurs primaires : Patients prenant des rendez-vous.

Utilisateurs secondaires : Médecins gérant leur planning.

Administrateurs : Responsables de la gestion globale de la plateforme.

3. BESOINS ET EXIGENCES

3.1 Besoins fonctionnels

3.1.1 Gestion des comptes

Description : Les utilisateurs peuvent créer un compte et se connecter.
Priorité : Critique

Critères d'acceptation :

- Inscription avec email et mot de passe.

- Connexion sécurisée.

- Déconnexion possible.

3.1.2 Prise de rendez-vous

Description : Le patient choisit un médecin et un créneau disponible.
Priorité : Critique

Critères d'acceptation :

- Visualisation des disponibilités.

- Confirmation de réservation.

- Annulation possible.

3.1. 3 Gestion du planning

Description : Le médecin peut ajouter ou modifier ses disponibilités.

Priorité : Importante

Critères d'acceptation :

- Ajout de créneaux.

- Modification.

- Suppression.

3.2 Besoins non fonctionnels

3.2.1 Performance

Temps de réponse : < 3 secondes.

Charge supportée : Support de plusieurs utilisateurs simultanés.

Disponibilité : Disponibilité 95%.

3.2.2 Sécurité

Authentification : Authentification par login/mot de passe.

Autorisation : Accès selon rôle (patient / médecin / admin).

Chiffrement : Données utilisateurs chiffrées et communications sécurisées (HTTPS).

Conformité : Respect des règles de protection des données personnelles.

3.2.3 Ergonomie et accessibilité

Interface utilisateur : Interface simple et claire.

Accessibilité : Navigation intuitive.

Compatibilité : Accès via navigateurs web sur PC.

3.2.4 Techniques

Technologies imposées : Utilisation de GitHub pour la gestion de versions et la collaboration. 
Architecture : Architecture web client–serveur.
Environnement : Base de données relationnelle pour le stockage.

4. CONTRAINTES

4.1 Contraintes temporelles

Date de début : 06/02/2026

Date de fin souhaitée : 07/05/2026

Méthode Agile Scrum avec sprints de 2 semaines.

Jalons importants :

  Sprint 1 : Authentification & comptes.

  Sprint 2 : Réservation.

  Sprint 3 : Planning & stabilisation..

4.2 Contraintes budgétaires

Budget total alloué : 3 000 TND

Répartition budgétaire :

- Développement : 2 000 TND

- Matériel / Logiciels / Hébergement : 700 TND

- Formation & documentation : 300 TND

5. LIVRABLES ATTENDUS

5.1 Livrables techniques

- Application web fonctionnelle.

- Base de données.

- Code source GitHub.

5.2 Documentation

- Cahier des charges Agile.

- Product Backlog.

- Rapport final.

- Manuel utilisateur.

6. GESTION DES RISQUES

| Risque que | Probabilité | Impact | Action | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retard de développement | Élevé | Élevé | Suivi régulier & priorisation | Chef de projet |
| Problèmes techniques | Moyen | Moyen | Tests continus & entraide | Équipe |

| Manque de communication | Faible | Faible | Réunions hebdomadaires | Équipe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. BUDGET DÉTAILLÉ

| Poste de dépense | Coût unitaire | Quantité | Coût total |
| --- | --- | --- | --- |
| Développement (temps équipe) | 500 TND | 4 | 2 000 TND |
| Hébergement & services cloud | 350 TND. | 1 | 350 TND. |
| Outils logiciels / licences | 150 TND. | 1 | 150 TND. |
| Documentation & formation | 300 TND | 1 | 300 TND |

8. MODALITÉS DE VALIDATION

8.1 Processus de validation

La validation du produit sera réalisée de manière continue et incrémentale conformément aux principes de la méthodologie Scrum.

Validation des spécifications : Les besoins sont clarifiés et validés avec le Product Owner avant le lancement de chaque sprint lors du Sprint Planning.

Recette fonctionnelle : À la fin de chaque sprint, une revue (Sprint Review) est organisée afin de présenter l’incrément développé.
Une fonctionnalité est acceptée si tous les critères d’acceptation définis dans le Product Backlog sont satisfaits.

Recette technique : L’équipe effectue des tests unitaires, des tests d’intégration et des vérifications de non-régression pour assurer la qualité et la stabilité du système.

Validation finale : La validation globale du projet est prononcée après démonstration complète de la solution et approbation officielle du Product Owner.

8.2 Comité de pilotage

Fréquence des réunions : Réunion de suivi organisée à la fin de chaque sprint (toutes les deux semaines).

Participants : équipe + enseignant.

Ordre du jour type :

- Présentation des fonctionnalités développées

- Analyse des difficultés rencontrées

- Ajustement des priorités du backlog

- Planification du sprint suivant

SIGNATURES

Chef de projet

Date : ________________

Validation client

Date : ________________

Sponsor

Date : ________________